# Протокол совещания по охране труда № 5 от 25.09.2026

Объект: строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, участок № 3 (км 212 – км 268).

Председатель: Латыпов Р.Ф., главный инженер участка.

Присутствовали: Сорокин П.О. — специалист по охране труда; Гусев Д.А.; Ершов М.П.; Кравец О.Б. — директор субподрядной организации ООО «СпецМонтаж-Тверь».

# Слушали

Сорокин П.О. доложил: за сентябрь 2026 года выявлено 7 нарушений требований охраны труда: 3 — работа на высоте без страховочной привязи, 2 — нахождение на площадке без защитной каски, 2 — складирование материалов в проходах.

5 из 7 нарушений допустили работники ООО «СпецМонтаж-Тверь».

Внеплановый инструктаж бригад мостовиков по работе на высоте проведён 16.09.2026, проинструктировано 64 человека.

Несчастных случаев в сентябре не было.

# Решили

1. Сорокину П.О. до 02.10.2026 провести целевую проверку работ на высоте на мосту через р. Тьма.

2. Отделу снабжения (Морозова И.В.) до 05.10.2026 закупить 20 комплектов страховочных систем.

3. ООО «СпецМонтаж-Тверь» до 30.09.2026 отстранить от работ на высоте работников, допустивших нарушения, до повторной проверки знаний.

4. При повторном нарушении применять к субподрядчику штраф по договору подряда — 50 000 рублей за каждый случай.

5. Сорокину П.О. до 12.10.2026 провести инструктаж по электробезопасности и пожарной безопасности перед бетонированием опор в тепляках.

Следующее совещание по охране труда — 23.10.2026.